# Подробный отчёт для Клода
по Этапу 9A

Тема: gateway.py v0.8.0 - реализация и верификация /v1/embeddings
Контекст: локальная AI Coding Platform на базе Ollama / RTX 3090 Lab
Дата отчёта: 28.03.2026

| Автор отчёта | ChatGPT / сессия совместной реализации с Владимиром |
| --- | --- |
| Заказчик/владелец стенда | Владимир |
| Исходный план | План_Этап_9A от Claude, далее перепроверен и уточнён |
| Фактический артефакт кода | gateway.py v0.8.0 с новым endpoint POST /v1/embeddings |
| Итоговый статус | Этап 9A реализован, развернут и подтвержден набором функциональных и негативных тестов |

Итог сессии: 9A не только спроектирован, но и реализован на реальном gateway.py, задеплоен на сервер через systemd и подтвержден тестами: single input, batch input, negative test для empty input (400), schema validation (422) и allowlist модели (400).

# 1. Цель и рамка работы

Целью данной сессии была не просто реализация куска кода, а полный инженерный цикл по Этапу 9A: прочитать внешний план, перепроверить его актуальность и корректность, скорректировать архитектурные решения при необходимости, внести изменения в реальный gateway.py, развернуть новую версию на сервере и подтвердить поведение endpoint набором проверок.

Рабочий режим, заданный владельцем стенда, был жёстким и полезным: работать медленно, пошагово, по принципу «одна инструкция - один шаг», с пояснением логики как нового знания для инженера-стажёра. Кроме самой реализации, отдельно требовалось накапливать три корзины наблюдений: инженерные решения, баги/грабли, замечания для передачи Клоду.

• План Клода рассматривался как входной материал, а не как догма.

• Любое решение можно было поменять, если обнаруживался более простой, надёжный или инженерно грамотный путь.

• Критерием успеха считалось не наличие кода, а подтверждённое поведение на стенде.

# 2. Источники правды и входные артефакты

В начале работы были использованы четыре основных входа: сам план 9A, глобальные инструкции проекта, паспорт лаборатории и целевая архитектура. Их задача была разная: план задавал внешний замысел шага, паспорт фиксировал фактическое состояние стенда, а целевая архитектура - желаемое состояние и roadmap.

| # | Источник | Роль в сессии | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План_Этап_9A | Исходная постановка и scope этапа | Полезен как черновик, но требует проверки свежести и контрактных деталей |
| 2 | Глобальные инструкции проекта | Правила работы в проекте | Подтверждают инженерный режим, source-of-truth и фиксацию техдолга |
| 3 | Паспорт лаборатории v14.0 | Фактическое состояние стенда | Подтвердил: Ollama 0.18.0, gateway v0.7.0, qwen3-embedding = Planned |
| 4 | Целевая архитектура v1.4 | Желаемое состояние и roadmap | Подтвердила: /v1/embeddings = этап 9A, но выявились несинхронизированные места |

# 3. Что было установлено на этапе ревью плана

До перехода к коду была сделана архитектурная ревизия плана. Здесь ключевой результат: замысел 9A оказался правильным, но некоторые неопределённости и расхождения были сняты до начала реализации.

• Идея endpoint POST /v1/embeddings признана корректной и согласованной с roadmap.

• Разделение 9A = backend endpoint и 9B = миграция Continue embeddings признано правильным.

• Риск конкуренции embedding-модели с FIM-моделью и chat-моделями подтверждён как эксплуатационный, а не как баг этапа.

• Внутренние документы содержали расхождение по вопросу: когда именно делать модуляризацию gateway.py. На практике для 9A выбрано решение не модуляризовать преждевременно.

• Выявлен документационный дрейф: часть данных в целевой архитектуре и комментарии в gateway.py уже отставали от фактического стенда.

# 4. Внешняя проверка по актуальной документации Ollama

До написания кода был отдельно проверен контракт embedding API у Ollama. Это сняло главный внешний unknown, который прямо присутствовал в плане Клода.

• Актуальный endpoint: POST /api/embed.

• Поле ответа: embeddings, а не embedding.

• Поддерживаются single input и batch input.

• В ответе присутствует prompt_eval_count.

• Документированы параметры truncate, dimensions, keep_alive и options.

Практический вывод: дополнительная внешняя разведка была уже не нужна для базовой реализации. Контракт был достаточно ясен для построения собственного OpenAI-compatible адаптера.

# 5. Принятые инженерные решения

Ниже - сводный список решений, которые были приняты в течение всей сессии и легли в итоговую реализацию.

• 9A реализуется как additive change в текущем монолите gateway.py без преждевременной модуляризации.

• Внешний контракт endpoint делается OpenAI-compatible, внутренний вызов - Ollama-native.

• Публичный минимальный контракт 9A: model, input, optional dimensions, optional encoding_format, optional user.

• Во внутренней логике input всегда нормализуется к list[str], даже если клиент прислал одну строку.

• Семантическая валидация и schema validation жёстко разделяются.

• Allowlist embedding-моделей на старте ограничен qwen3-embedding.

• Batch support не откладывается на потом, а входит сразу в 9A.

• Валидация upstream payload выделяется в отдельную стадию и не смешивается с transport-вызовом.

• OpenAI-style response строится только из уже провалидированного внутреннего результата, а не из сырого JSON Ollama.

• Ошибки разделяются по классам: 400, 422, 502, 503, 500.

# 6. Архитектура endpoint до кодирования

Перед реализацией endpoint был полностью декомпозирован в staged pipeline. Это сделало патч предсказуемым и не дало логике расползтись по обработчику.

| Шаг | Стадия | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parse request | FastAPI/Pydantic разбирает тело запроса |
| 2 | Semantic validation | Проверяются пустой input, allowlist модели, dimensions, encoding_format |
| 3 | Normalize | input переводится во внутренний формат list[str] |
| 4 | Build upstream payload | Собирается payload для POST /api/embed |
| 5 | Call Ollama | Выполняется сетевой вызов к upstream |
| 6 | Validate upstream payload | Проверяются embeddings, типы и cardinality |
| 7 | Build OpenAI response | Формируется data[index], usage, model |

# 7. Что было добавлено в код gateway.py v0.8.0

После получения реального gateway.py был составлен patch-plan и затем выполнен фактический патч. Изменения делались строго локально, без затрагивания chat-path.

| Новая сущность | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| OLLAMA_EMBED_URL | Константа | URL для вызова Ollama /api/embed |
| EmbeddingsRequest | Pydantic model | Входной контракт клиента |
| EmbeddingItem | Pydantic model | Один embedding в data[] |
| EmbeddingsUsage | Pydantic model | Нормализованный usage block |
| EmbeddingsResponse | Pydantic model | Итоговый OpenAI-style ответ |
| NormalizedEmbeddingsInput | Внутренняя структура | Нормализованный внутренний формат запроса |
| OllamaEmbedRequest | Внутренняя структура | Payload для upstream Ollama |
| ValidatedOllamaEmbedResult | Внутренняя структура | Провалидированный результат upstream |
| 6 helper-функций | Логика | Validation, normalize, build payload, call, validate response, build final response |
| POST /v1/embeddings | Route | Новый endpoint этапа 9A |

Отдельно была поднята версия файла и health.version до 0.8.0, чтобы код, metadata и runtime поведение были согласованы.

# 8. Деплой на сервер и подтверждение запуска

После подготовки патча новая версия файла была доставлена на сервер, подменив рабочий gateway.py, затем сервис llm-gateway.service был перезапущен через systemd. Проверка status подтвердила успешный старт без crash.

sudo systemctl restart llm-gateway.service
systemctl status llm-gateway.service --no-pager -l

Observed result: сервис перешёл в состояние Active: active (running); Uvicorn выполнил startup complete; ошибок уровня import/syntax/runtime на старте не обнаружено.

# 9. Smoke-test базового контура

Перед проверкой нового endpoint был выполнен промежуточный smoke-test /health. Это отделяло общий контур gateway↔Ollama от логики embeddings и позволяло понять, что новая версия действительно в памяти процесса.

curl -s http://localhost:8000/health

Observed result: gateway=ok, version=0.8.0, ollama=ok, models_count=13. Следовательно, сервис работал на новой версии кода и видел живой Ollama.

# 10. Подтверждённые тестовые сценарии

Ниже сводится фактический набор проверок, выполненный в этой сессии. Важно: это не только happy path, но и набор negative tests, подтверждающих контрактную дисциплину endpoint.

| # | Сценарий | Ключевой запрос | HTTP | Подтверждённый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Happy path: single input | model=qwen3-embedding, input='test' | 200 | Возвращён OpenAI-style embeddings response |
| 2 | Happy path: batch input | input=['alpha','beta'] | 200 | data_count=2, indexes=[0,1] |
| 3 | Negative: empty input | input='' | 400 | Ошибка empty_input |
| 4 | Negative: schema validation | input=[1,2] | 422 | Ошибка validation_error |
| 5 | Negative: unsupported model | model=qwen3:30b | 400 | Ошибка unsupported_embedding_model |

# 11. Детализация тестов и наблюдаемые результаты

## 11.1. Single input

curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":"test"}'

Observed result: endpoint вернул object=list, data[0].object=embedding, embedding=[...], index=0, model=qwen3-embedding и usage с prompt_tokens/total_tokens. Это подтвердило end-to-end путь FastAPI -> semantic validation -> mapping -> Ollama /api/embed -> contract validation -> OpenAI response.

## 11.2. Batch input

curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":["alpha","beta"]}' \
  | jq '{object, model, usage, data_count: (.data | length), indexes: [.data[].index]}'

Observed result: object=list, model=qwen3-embedding, prompt_tokens=4, total_tokens=4, data_count=2, indexes=[0,1]. Практический вывод: batch support работает, cardinality выдерживается, индексация корректна.

## 11.3. Negative: empty input

curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":""}' | jq

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":""}'

Observed result: error.message='Input must not be empty', code=empty_input, HTTP status=400. Это подтвердило, что semantic validation отделена от schema validation и работает до вызова upstream.

## 11.4. Negative: schema validation

curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":[1,2]}' | jq

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":[1,2]}'

Observed result: validation_error, HTTP status=422. Это подтвердило, что схема input: str | list[str] действительно enforced, а endpoint различает 'плохой по смыслу JSON' и 'JSON, не соответствующий схеме'.

## 11.5. Negative: unsupported model

curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3:30b","input":"test"}' | jq

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3:30b","input":"test"}'

Observed result: unsupported_embedding_model, HTTP status=400. Это подтвердило, что policy-layer endpoint не делегирован Ollama и allowlist embedding-моделей работает на стороне gateway.

# 12. Баги, грабли и практические замечания

• Комментарий/верхний docstring исходного gateway.py частично устарел относительно текущего паспорта стенда. В частности, там фигурировали неактуальные эксплуатационные детали.

• По одному happy path нельзя считать endpoint подтверждённым. Только после negative tests видно, что контракт действительно дисциплинирован.

• Для длинных embedding-ответов обычный curl даёт трудночитаемый поток; на практике jq обязателен для компактной проверки формы ответа.

• Нельзя механически копировать chat-path patterns в embeddings-path: разные upstream contracts и разные требования к response mapping.

• Отдельно важно проверять HTTP-код, а не только тело JSON. Иначе можно ошибочно считать корректным ответ, у которого неправильная HTTP semantics.

# 13. Документационные расхождения, обнаруженные в процессе

Во время работы были замечены не только чисто кодовые вопросы, но и несколько расхождений между артефактами. Их важно зафиксировать, чтобы Клод не закрыл этап как идеально чистый, не заметив накопленный документационный дрейф.

| # | Где найдено | Суть расхождения | Что рекомендуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gateway.py docstring | Комментарии вверху файла частично отстают от фактического состояния стенда | При следующем проходе обновить верхний комментарий как минимум по окружению и версии |
| 2 | Паспорт vs архитектура | Не все статусы этапов и компонентов синхронны между документами | При закрытии 9A сделать короткую синхронизацию статусов |
| 3 | Roadmap модуляризации | В документах встречались разные ожидания, когда именно разбивать gateway.py на пакет | Явно зафиксировать отдельным решением: модуляризация не входит в 9A |
| 4 | Путь embeddings для будущего 9B | Местами фигурирует direct path в Ollama, местами через gateway | Для 9B заранее зафиксировать единый путь и не оставлять это implicit |

# 14. Что именно можно считать закрытым по 9A

Ниже - формулировка, пригодная для решения о закрытии этапа.

• Backend endpoint POST /v1/embeddings реализован.

• Вызов Ollama POST /api/embed подтверждён на реальном железе.

• OpenAI-compatible response mapping подтверждён.

• Batch support подтверждён.

• Семантическая валидация подтверждена.

• Schema validation подтверждена.

• Allowlist embedding-моделей подтверждён.

• Новый код задеплоен через systemd и работает в реальном сервисе.

Следовательно, 9A можно закрывать как completed backend step. Он больше не находится в состоянии «план» или «код написан, но не проверен».

# 15. Что сознательно не делалось в 9A

• Не делалась модуляризация gateway.py.

• Не менялся chat-path и не проводился рефактор старой логики.

• Не делалась миграция Continue/dev config на qwen3-embedding - это 9B.

• Не проводилось A/B-сравнение качества embeddings vs transformers.js - это 9B.

• Не добавлялись structured logs и /metrics - это следующие этапы 10A и 10B.

• Не добавлялась сложная политика параметров truncate/keep_alive/options в публичный контракт 9A.

# 16. Рекомендации Клоду для формального закрытия этапа

• Признать Этап 9A выполненным на основании фактической реализации и подтверждённых тестов.

• Обновить статус qwen3-embedding в паспорте: как минимум backend support стал Active для /v1/embeddings; вопрос миграции Continue остаётся на 9B.

• Зафиксировать в changelog gateway.py версию 0.8.0 и суть endpoint /v1/embeddings.

• Отдельно отметить, что модуляризация gateway.py сознательно вынесена за рамки 9A, чтобы не размывать scope.

• Перевести фокус на 9B: путь Continue/dev config, A/B по качеству, оценка конкуренции embeddings с FIM и chat моделями.

# 17. Рекомендованный следующий шаг после закрытия 9A

Следующий логичный этап - 9B. Его уже следует рассматривать не как кодовую работу в gateway.py, а как интеграционно-эксплуатационный шаг между IDE Agent Layer, Knowledge Layer и Inference/Backend.

• Определить целевой путь embeddings для Continue: через gateway или напрямую в Ollama.

• Провести A/B-сравнение qwen3-embedding vs текущего transformers.js сценария.

• Измерить влияние embedding-запросов на резидентную FIM-модель и на chat workload при OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=2.

• После подтверждения обновить паспорт и целевую архитектуру.

# Приложение A. Хронология сессии по шагам

Ниже краткая последовательность работ, выполненных в этом диалоге.

• 1. Прочитан план 9A и сопоставлен с глобальными инструкциями, паспортом и целевой архитектурой.

• 2. Выявлены и зафиксированы расхождения в документах и unknowns.

• 3. Перепроверен внешний контракт Ollama /api/embed.

• 4. Спроектирован точный внешний и внутренний контракт /v1/embeddings.

• 5. Спроектированы HTTP-коды, staged pipeline и helper-функции.

• 6. Получен реальный gateway.py с сервера.

• 7. Составлен patch-plan и выполнен фактический патч до v0.8.0.

• 8. Новый файл доставлен на сервер и активирован через systemd restart.

• 9. Подтверждён запуск сервиса и /health на новой версии.

• 10. Выполнены five test scenarios: single, batch, empty input, schema 422, unsupported model.

• 11. Подготовлен текстовый results-note и настоящий подробный отчёт для Клода.

# Приложение B. Набор команд, использованных для верификации

# Проверка сервиса
systemctl status llm-gateway.service --no-pager -l

# Базовый health
curl -s http://localhost:8000/health

# Happy path: single
curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":"test"}'

# Happy path: batch
curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":["alpha","beta"]}' \
  | jq '{object, model, usage, data_count: (.data | length), indexes: [.data[].index]}'

# Negative: empty input
curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":""}' | jq
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":""}'

# Negative: schema
curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":[1,2]}' | jq
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3-embedding","input":[1,2]}'

# Negative: unsupported model
curl -s http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3:30b","input":"test"}' | jq
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:8000/v1/embeddings \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"qwen3:30b","input":"test"}'